2023年猪场拆除补助绩效自评报告

一、项目情况

（一）项目概况。

南通华多种猪繁育有限公司、如皋新好农牧有限公司五零场、南通市万象牧业有限公司位于我市通榆河一级保护区等禁养区内，分别被中央环保督察和省环保督察交办。市政府常务会议形成了《关于如皋新好农牧有限公司五零场、南通华多种猪繁育有限公司关闭搬迁补偿方案的专题会议纪要》（第108期）文件，对三场拆除并按照专题会议纪要精神予以补助。南通华多种猪繁育有限公司拆除，预算25236242.99元；南通市万象牧业有限公司拆除，预算3114124.24元；如皋新好农牧有限公司五零场，预算14606352.8元；市级第三方评估费预算66500元。合计43023220.03元。

2023年预算安排43023220.03元，至2023年底，上述三个养殖场全部完成关闭拆除并验收，项目资金按照预算全部补助到位。

（二）绩效目标

- 改善农村居住环境、保护河道生态环境。

二、评价情况

- 按照财政绩效评价相关要求，认真研究制定了项目评价的评价方式和评价指标体系，根据决策、过程、成本、产出指标、效益指标、满意度指标一级指标6个，项目立项、绩效目标、资金投入等二级指标14个，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性等三级指标20个。根据工作完成情况、效益情况、满意度情况等确定评价结论。项目自评价得分92.5分，等级为优。

三、项目绩效

1.做法。

以《关于如皋新好农牧有限公司五零场、南通华多种猪繁育有限公司关闭搬迁补偿方案的专题会议纪要》（第108期）文件精神为依据，建立了紧密的市镇推进机制和督查机制，经市组织农业农村、生态环境、财政、纪委监委、审计等五部门联合验收，该三场关闭拆除到位、对环境影响消除到位。

2.绩效。南通华多种猪繁育有限公司、如皋新好农牧有限公司五零场、南通市万象牧业有限公司关闭拆除工作列入污染攻坚重点项目，市农业农村局充分发挥牵头作用，市级各相关部门紧密协作，市镇协同推进，并建立了常态化督查督办机制，确保了关闭拆除工作如期完成，项目补助资金及时兑付到位。

四、存在问题

一是定性指标较多，量化指标较少；二是效益指标未完全实现目标，拆除补偿后的猪场稳定发展问题还需进一步考虑。

五、有关建议

一是加强项目绩效管理，合理设置绩效目标，进一步细化量化目标；二是加强工作主动性，对猪场拆除后的发展问题做好与市镇做好沟通协调。